Visperterminen, den 14. März 1915

Hochgeehrter Herr

Ich habe Ihr Schreiben erst gestern Abend erhalten; ich war ortsabwesend d.h. weiter unten auf der Arbeit.  
(…..) Die enorme Kälte hat dieses Jahr die Arbeiten am Tunnel ziemlich beeinflusst.  
Rosetti gedenkt bis am Ende April oder spätestens bis Mitte Mai die Durchbohrung zu vollenden, falls nicht unvorgesehene Hindernisse eintreten.  
Momentan ist das Gestein sehr gut zum Bohren.(…)  
Es wird wohl notwendig sein schon jetzt ein geringes Quantum Zement einzufüllen für die Ausmaserung der schadhaften Stellen im Tunnel?

Hochachtend zeichnet untertänigst

Studer M. President